DOCUMENTATION TECHNIQUE

Swiss Trademark Deposit

Plugin Claude — Spécifications MCP & Architecture

Préparé par Timothée Barghouth — Enodo

5 mai 2026

Version 1.0 — Document destiné au développeur

# 1. Contexte et objectif du projet

Ce document constitue le cahier des charges technique destiné au développeur chargé de transformer le skill « swiss-trademark-deposit » en un plugin Claude complet, doté de serveurs MCP (Model Context Protocol) exposant les données de référence nécessaires au workflow de dépôt de marque suisse.

Le skill existe et fonctionne déjà en mode dégradé : il guide l’utilisateur dans le dépôt d’une marque suisse auprès de l’IPI, mais certaines de ses étapes-clés (classification Nice, rédaction des libellés, recherche de jurisprudence) reposent sur des données statiques ou sur des recommandations manuelles à l’utilisateur. L’objectif est de connecter ces données directement via MCP pour que le skill puisse les interroger en temps réel, sans intervention humaine.

## 1.1 Ce que le skill fait déjà

Le SKILL.md (577 lignes, fourni dans le fichier .skill) définit un workflow en sept étapes, de la compréhension de l’activité du déposant jusqu’à la synthèse actionnable avec libellés prêts à déposer. Il distingue un registre « grand public » (entrepreneur) et un registre « praticien » (avocat, mandataire). Il contient quatre exemples de référence issus de cas réels détaillés.

## 1.2 Ce qui manque : les quatre MCP

Le SKILL.md référence explicitement quatre corpus de données qui doivent être exposés via MCP. Les fichiers bruts correspondants sont fournis dans ce package et décrits en détail à la section 3.

# 2. Inventaire des assets livrés

Voici l’ensemble des fichiers remis avec ce document. Chaque fichier est décrit avec son format, son contenu et son rôle dans le plugin.

| Fichier | Format | Description et rôle |
| --- | --- | --- |
| swiss-trademark-deposit.skill | .skill (ZIP) | Le skill lui-même — contient le SKILL.md (577 lignes). C’est le fichier installable dans Claude. |
| wdl_toutes_classes_FR.csv | CSV (;) | 41’541 termes pré-validés par l’IPI (WDL — Aide à la classification). Colonnes : classe, admissible, terme, commentaire, source, privilégié, page, ligne_page. |
| Intitulés généraux.docx | DOCX | Les 45 chapeaux officiels de la Classification de Nice (version 12-2026). Un tableau à 45 lignes : numéro de classe + intitulé complet. |
| swissreg_mandataires_….xlsx | XLSX | Corpus de 75’155 libellés issus de 25’823 marques déposées par 13 grands mandataires suisses (Bugnion, Novagraaf, Rentsch, etc.). 4 onglets. |
| Liste classes.xlsx | XLSX | Fichier complémentaire avec exemples de listes de produits/services par classe (1’349 lignes). |
| report_2026-05-05.pdf | PDF (78 p.) | 549 décisions de l’IPI exportées depuis l’Aide à l’examen — jurisprudence TAF sur les motifs absolus (art. 2 LPM). |

# 3. Spécifications des quatre serveurs MCP

Le SKILL.md définit quatre bases de données qui doivent être accessibles en temps réel par le skill via MCP. Chaque base correspond à un fichier livré, et chaque serveur MCP doit exposer des outils (tools) que le LLM pourra appeler.

## 3.1 MCP « Intitulés généraux Nice »

### Source

Intitulés généraux.docx — tableau de 45 lignes (1 par classe), colonnes : numéro de classe, intitulé complet (texte officiel OMPI, version 12-2026).

### Rôle dans le workflow

Utilisé à l’étape F (rédaction des libellés). Le skill pose le chapeau Nice en tête de chaque classe retenue avant de décliner les libellés fins. C’est le premier niveau de l’entonnoir.

### Tools à exposer

| Tool name | Paramètres | Retour attendu |
| --- | --- | --- |
| get_nice_heading | class_number (1-45) | Retourne l’intitulé général officiel de la classe demandée. |
| list_nice_headings | aucun | Retourne les 45 intitulés (pour affichage ou sélection). |

### Format de données recommandé

Convertir le DOCX en JSON statique au build : [{"class": 1, "heading": "Produits chimiques destinés à l’industrie…"}, …]. Le serveur MCP peut être un simple fichier JSON servi en mémoire — 45 entrées, pas besoin de base de données.

## 3.2 MCP « WDL — Aide à la classification IPI »

### Source

wdl_toutes_classes_FR.csv — 41’541 lignes, séparateur point-virgule (;), encodage UTF-8.

### Colonnes du CSV

| Colonne | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| classe | int (1-45) | Numéro de classe Nice |
| admissible | string | Indicateur d’admissibilité (souvent vide = admis) |
| terme | string | Le libellé pré-validé par l’IPI — c’est la donnée centrale |
| commentaire | string | Note IPI sur l’usage ou la restriction du terme |
| source | string | Origine du terme (OMPI, IPI, TMclass…) |
| privilegie | string | Terme privilégié ou non par l’IPI |
| page / ligne_page | int | Référence de pagination dans le document WDL original |

### Rôle dans le workflow

Base de sélection exclusive à l’étape F : tout libellé proposé par le skill doit être un terme présent dans la WDL ou dérivé d’un terme WDL. C’est la règle d’or n°1 du skill : « ne jamais inventer un libellé ».

### Tools à exposer

| Tool name | Paramètres | Retour attendu |
| --- | --- | --- |
| search_wdl | query (string), class_number (opt, 1-45) | Recherche full-text dans les termes. Retourne les termes matchants avec classe, commentaire, source. Pagination recommandée (limit/offset). |
| get_wdl_terms_by_class | class_number (1-45) | Retourne tous les termes d’une classe donnée (triés alphabétiquement). |
| validate_term | terme (string), class_number (1-45) | Vérifie si un terme existe dans la WDL pour la classe donnée. Retourne exact match + suggestions proches si pas de match exact. |

### Recommandations techniques

Le CSV fait 41’541 lignes — suffisamment petit pour être chargé en mémoire. Un index inversé par mot (trigram ou full-text simple) accélérera search_wdl. SQLite avec FTS5 est une option propre si l’on préfère un fichier persistant.

## 3.3 MCP « Corpus Swissreg — Dépôts professionnels »

### Source

swissreg_mandataires_produits_services_PARTIEL_2026-05-05.xlsx — fichier de 13 Mo, 4 onglets.

### Structure des onglets

| Onglet | Lignes | Contenu |
| --- | --- | --- |
| Produits-services | 75’155 | Chaque ligne = 1 marque × 1 classe Nice. Colonnes : internal_id, urn, trademark_number, application_number, title, status, stage, nice_class, goods_services_part_1, goods_services_part_2, error. |
| A reprendre | 30’093 | Marques dont le scraping a échoué (erreurs réseau). À re-scraper ultérieurement pour compléter le corpus. |
| Valeurs filtre | 558 | Mapping des 13 groupes de mandataires (Bugnion, Novagraaf, CMS, MLL, P&TS, Rentsch, etc.) vers les facettes Swissreg utilisées pour le scraping. |
| Resume | 9 | Métadonnées du fichier : date, compteurs, note technique. |

### Rôle dans le workflow

Triple usage aux étapes E et F : (1) identifier les combinaisons de classes fréquentes par secteur, (2) calibrer la granularité des libellés par rapport à la pratique professionnelle, (3) s’inspirer des formulations exactes des grands mandataires suisses.

### Tools à exposer

| Tool name | Paramètres | Retour attendu |
| --- | --- | --- |
| search_swissreg_terms | query (string), nice_class (opt), mandataire (opt) | Recherche full-text dans les libellés. Filtre par classe et/ou mandataire. Retourne terme + marque + classe + mandataire. |
| get_class_combinations | nice_classes (array of int) | Pour un ensemble de classes donné, retourne les marques couvrant exactement ou en sur-ensemble ces classes. Permet d’identifier les combinaisons sectorielles. |
| get_sector_benchmark | nice_class (int) | Retourne des statistiques : nb de marques dans cette classe, granularité moyenne (nb libellés/marque), top termes les plus fréquents. |
| list_mandataires | aucun | Liste les 13 groupes de mandataires disponibles dans le corpus. |

### Recommandations techniques

Le fichier fait 13 Mo en XLSX. Recommandation : convertir au build en SQLite (ou PostgreSQL si le plugin est hébergé) avec index sur nice_class et full-text sur goods_services. Concaténer part_1 et part_2 en un seul champ. Ignorer l’onglet « A reprendre » (données incomplètes, à traiter en phase 2).

Note importante : les textes de libellés sont en français ET en allemand (le registre suisse est bilingue). Les marques plus anciennes sont souvent en allemand uniquement. Le moteur de recherche doit gérer les deux langues.

## 3.4 MCP « Jurisprudence TAF — Motifs absolus »

### Source

report_2026-05-05.pdf — 78 pages, 549 décisions exportées depuis l’Aide à l’examen de l’IPI. Format : texte structuré avec pour chaque décision le signe, le statut, les remarques détaillées (analyse de distinctivité), les classes concernées, et les références TAF.

### Rôle dans le workflow

Utilisé à l’étape C (évaluation des motifs absolus). Avant de qualifier un signe en vert/orange/rouge, le skill doit vérifier si une décision TAF a déjà tranché sur un signe identique ou de structure comparable. Cela permet de calibrer l’analyse de distinctivité par la pratique réelle plutôt que par la doctrine seule.

### Tools à exposer

| Tool name | Paramètres | Retour attendu |
| --- | --- | --- |
| search_taf_decisions | query (string), nice_class (opt), article_lpm (opt) | Recherche dans les remarques des décisions. Retourne signe + résumé de la décision + classes + référence TAF + issue (accepté/refusé). |
| get_taf_decision | reference (string, ex: B-3601/2014) | Retourne le détail complet d’une décision par sa référence TAF. |
| find_similar_signs | sign (string), sign_type (verbal/figurative/combined) | Recherche les signes de structure comparable (néologismes similaires, mêmes patterns descriptifs). Essentiel pour l’étape C. |

### Recommandations techniques

Le PDF est structuré mais pas tabulaire. Recommandation : parser le PDF avec un extracteur (pymupdf, pdfplumber) pour isoler chaque décision en un objet JSON avec les champs : numéro de demande, type de marque, articles LPM invoqués, résumé (le bloc de texte principal), référence TAF (si présente), classes concernées, issue (accepté / refusé / partiellement). Le tool find_similar_signs est le plus complexe : il nécessite un embedding ou au minimum un fuzzy-matching sur les signes.

# 4. Architecture cible du plugin

Le plugin Claude final doit combiner le skill existant avec les quatre serveurs MCP. Voici l’architecture recommandée.

## 4.1 Structure du plugin

Un plugin Claude est un bundle installable contenant des skills (fichiers SKILL.md avec logique métier), des MCP servers (services exposant des tools), et éventuellement des commands (raccourcis slash). La structure cible est la suivante :

- swiss-trademark-deposit.plugin (archive ZIP, extension .plugin)

  - skills/swiss-trademark-deposit/SKILL.md — le skill actuel (inchangé ou avec ajustements mineurs)

  - skills/swiss-trademark-deposit/references/*.md — les 4 fichiers de référence (à créer)

  - mcp-servers/nice-headings/ — serveur MCP Intitulés Nice

  - mcp-servers/wdl/ — serveur MCP WDL

  - mcp-servers/swissreg-corpus/ — serveur MCP Corpus Swissreg

  - mcp-servers/taf-decisions/ — serveur MCP Jurisprudence TAF

  - manifest.json — déclaration des composants

## 4.2 Fichiers references/ à créer

Le SKILL.md référence quatre fichiers dans un dossier references/ qui ne sont pas encore créés. Ils doivent contenir la doctrine des Directives IPI 2026 distillée et la jurisprudence pertinente. Ces fichiers sont consultés par le LLM (pas par les MCP) — ce sont des fichiers Markdown statiques embarqués dans le skill :

- references/motifs-absolus.md — domaine public, distinctivité, signes trompeurs, ordre public, signes officiels, indications de provenance, marques imposées

- references/classification-nice.md — principes de classification, règles de formulation des libellés, chapeaux, services de vente au détail, produits virtuels et NFT

- references/procedure-depot.md — conditions du dépôt, examen formel, types de marques, taxes, délais, voies de droit

- references/recherche-anteriorite.md — méthodologie Swissreg, TMview, Global Brand Database, codes de Vienne, qualification du risque

Ces fichiers sont à rédiger à partir des Directives IPI 2026 (disponibles en PDF sur ige.ch). Timothée peut les rédiger ou les fournir ultérieurement — ils ne bloquent pas le développement des MCP.

## 4.3 Technologies recommandées

Les serveurs MCP pour Claude peuvent être implémentés en Python (FastMCP) ou en TypeScript (MCP SDK). Compte tenu du volume de données et de la simplicité des opérations :

- MCP Nice Headings : JSON statique en mémoire — 45 entrées, trivial

- MCP WDL : SQLite avec FTS5 (full-text search) — 41k lignes, parfait pour SQLite

- MCP Swissreg Corpus : SQLite avec FTS5 — 75k lignes, index sur nice_class + mandataire

- MCP TAF Decisions : SQLite avec FTS5 + éventuellement un index d’embeddings (FAISS ou similar) pour find_similar_signs

# 5. Mapping workflow → MCP

Ce tableau récapitule, pour chaque étape du workflow défini dans le SKILL.md, quels MCP sont sollicités et quels tools sont appelés.

| Étape | Intitulé | MCP sollicités | Tools appelés |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Comprendre l’activité | Aucun (web_fetch) | — |
| B | Identifier le signe | Aucun | — |
| C | Motifs absolus | TAF Decisions | search_taf_decisions, find_similar_signs |
| D | Recherche d’antériorité | Aucun (mode dégradé) | — |
| E | Identification des classes | Swissreg Corpus | get_class_combinations, get_sector_benchmark |
| F | Rédaction des libellés | Nice Headings + WDL + Swissreg | get_nice_heading, search_wdl, validate_term, search_swissreg_terms |
| G | Synthèse | Aucun | — |

# 6. Priorités et phases de développement

## Phase 1 — Fondations (priorité haute)

Les deux MCP qui transforment le plus immédiatement la qualité du skill sont ceux de l’étape F, car la rédaction des libellés est l’étape la plus critique et la plus chronophage :

- MCP Nice Headings (trivial à implémenter, 45 entrées statiques)

- MCP WDL (41k termes, recherche full-text, validation)

## Phase 2 — Calibrage professionnel (priorité moyenne)

- MCP Swissreg Corpus (75k libellés, benchmark sectoriel)

Ce MCP enrichit considérablement la qualité en permettant de se caler sur la pratique des grands mandataires, mais le skill fonctionne déjà sans lui grâce aux quatre exemples de référence intégrés au SKILL.md.

## Phase 3 — Intelligence jurisprudentielle (priorité plus basse)

- MCP TAF Decisions (549 décisions, search + similarity)

Le plus complexe techniquement (parsing PDF, similarity search). Le skill peut fonctionner en registre grand public sans ce MCP ; il est surtout indispensable pour le registre praticien (avocats, mandataires).

## Phase 4 — Complétion du corpus

- Re-scraping des 30’093 marques de l’onglet « A reprendre »

- Extension à d’autres mandataires

- Mise à jour périodique de la WDL (l’IPI la met à jour annuellement)

# 7. Détail des mandataires dans le corpus Swissreg

Le corpus couvre 13 grands cabinets de mandataires suisses en propriété intellectuelle. Voici la liste complète, telle qu’elle apparaît dans l’onglet « Valeurs filtre » du fichier XLSX :

| Mandataire | Mandataire |
| --- | --- |
| Bugnion | Katzarov |
| CMS Suisse | MLL Legal |
| E Blum & Co | Novagraaf |
| FMP - Fuhrer Marbach & Partners | P&TS |
| Isler & Pedrazzini | Rentsch Partner |
| Tradamarca | Troller Hitz Troller |
| Weinmann Zimmerli |  |

# 8. Notes techniques complémentaires

## 8.1 Encodage et langues

Tous les fichiers textuels sont en UTF-8. Le corpus Swissreg contient des libellés en français et en allemand (les deux langues officielles du registre suisse). La WDL fournie est exclusivement en français. Les décisions TAF sont en français. Le skill lui-même opère en français par défaut.

## 8.2 Mise à jour des données

La WDL est mise à jour annuellement par l’IPI (généralement en janvier avec la nouvelle édition de la Classification de Nice). Les intitulés généraux changent à la même fréquence. Le corpus Swissreg est un snapshot et peut être enrichi par scraping incrémental. Les décisions TAF peuvent être complétées par export périodique depuis l’Aide à l’examen IPI.

## 8.3 Volume et performance

L’ensemble des données tient en mémoire sans difficulté : 45 chapeaux Nice, 41k termes WDL, 75k libellés Swissreg, 549 décisions TAF. SQLite avec FTS5 est le choix le plus simple et le plus performant pour ce volume. Aucune infrastructure serveur externe n’est nécessaire — tout peut tourner en local.

## 8.4 Le fichier .skill

Le fichier swiss-trademark-deposit.skill est une archive ZIP contenant un seul fichier : swiss-trademark-deposit/SKILL.md (577 lignes, 78 Ko). Il s’installe directement dans Claude. Le plugin final remplacera ce fichier .skill en l’englobant dans un .plugin qui inclura également les serveurs MCP.

## 8.5 Contact

Pour toute question technique sur les données, les choix métier ou les priorités : tb@enodo.ch (Timothée Barghouth).

# 9. API externes disponibles — EUIPO Developer Portal

Deux API publiées par l'EUIPO (Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle) sont directement exploitables pour le plugin. Elles sont accessibles via le portail développeur EUIPO et méritent une attention particulière car elles pourraient transformer significativement deux étapes du workflow actuellement en mode dégradé.

## 9.1 API Goods & Services (rédaction des libellés)

URL : https://dev.euipo.europa.eu/product/goods-and-services_110

Cette API expose la base TMclass de l'EUIPO, qui est l'équivalent européen de la WDL suisse. Elle permet de rechercher, valider et classifier des termes de produits et services selon la Classification de Nice. L'intérêt pour le plugin est double.

D'une part, elle offre une couverture multilingue et multi-office que la WDL suisse seule ne fournit pas : un terme validé par TMclass a de fortes chances d'être accepté par l'IPI, même s'il n'apparaît pas encore dans la WDL. D'autre part, elle permet de vérifier en temps réel si un libellé proposé est accepté par les offices européens, ce qui est pertinent pour les déposants qui envisagent une extension internationale ultérieure.

Usage recommandé dans le workflow : en complément du MCP WDL à l'étape F. Lorsqu'un terme n'est pas trouvé dans la WDL locale, interroger l'API Goods & Services en fallback pour proposer une formulation alternative validée par TMclass. Signaler à l'utilisateur que le terme est « validé TMclass mais non confirmé WDL » — nuance importante pour un dépôt suisse.

Priorisation : Phase 2 ou 3. Le MCP WDL local reste la source primaire pour un dépôt suisse ; l'API EUIPO est un enrichissement, pas un remplacement.

## 9.2 API Trademark Search (recherche d'antériorité)

URL : https://dev.euipo.europa.eu/product/trademark-search_100

C'est potentiellement le game-changer du projet. Aujourd'hui, l'étape D (recherche d'antériorité) fonctionne intégralement en mode dégradé : le skill prépare la stratégie de recherche et fournit les URL à l'utilisateur, qui doit exécuter manuellement les requêtes sur Swissreg, TMview et Global Brand Database. Cette API pourrait permettre d'automatiser une partie substantielle de cette recherche.

L'API Trademark Search de l'EUIPO donne accès programmatique à la base TMview, qui agrège les registres de marques de plus de 70 offices dans le monde — y compris l'IPI suisse. Elle permet de rechercher des marques par nom, par classe Nice, par titulaire, par pays de désignation, et potentiellement par similarité phonétique ou visuelle.

Usage recommandé dans le workflow : intégrer un nouveau MCP « Trademark Search » qui expose des tools de recherche d'antériorité automatisée à l'étape D. Le skill pourrait ainsi exécuter en autonomie une première passe de recherche (signe exact + variantes phonétiques, filtrée par classes et par désignation Suisse), qualifier les résultats selon la grille vert/orange/rouge du SKILL.md, et ne passer en mode dégradé que pour les recherches complémentaires (recherche par image pour les figuratifs, vérification Zefix, usages non enregistrés).

### Tools supplémentaires à envisager (MCP Trademark Search)

| Tool name | Paramètres | Retour attendu |
| --- | --- | --- |
| search_prior_marks | sign (string), nice_classes (array), designation (default: CH) | Recherche de marques antérieures par nom. Retourne liste de marques avec titulaire, classes, statut, pays. |
| search_phonetic_variants | sign (string), nice_classes (array), designation (default: CH) | Recherche par similarité phonétique (variantes du signe). Essentiel pour détecter les risques de confusion. |
| get_mark_details | registration_number (string), office (default: CH) | Détail complet d'une marque : libellés par classe, titulaire, dates, statut, historique. |
| assess_conflict_risk | sign (string), nice_classes (array), results (array from search) | Qualifie chaque résultat selon la grille vert/orange/rouge du SKILL.md (similarité × recouvrement classes × activité). |

Priorisation : Phase 1 bis — à explorer immédiatement. Si l'API TMview est suffisamment riche (recherche phonétique, filtrage par pays de désignation, accès aux libellés), elle justifie un cinquième MCP dédié qui transformerait l'étape D d'un mode purement dégradé en un mode semi-automatique. Avant de développer, vérifier les conditions d'accès (clé API, quotas, rate limits, couverture du registre suisse, disponibilité de la recherche phonétique).

## 9.3 Impact sur le tableau de mapping (section 5)

Si ces API sont intégrées, le mapping workflow → MCP évolue comme suit :

| Étape | Intitulé | Avant (mode dégradé) | Après (avec API EUIPO) |
| --- | --- | --- | --- |
| D | Recherche d'antériorité | URL + stratégie fournis à l'utilisateur (mode manuel) | Recherche automatisée via Trademark Search API + qualification des conflits |
| F | Rédaction des libellés | WDL locale uniquement | WDL locale + fallback Goods & Services API (TMclass) pour termes non trouvés |